1. Nhiệm vụ 1: Kiểm tra dữ liệu

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 |  | X | Hệ thống có cần tự động chuyển trạng thái phiên khi đến giờ bắt đầu hay chỉ cần hiển thị “Sắp diễn ra” trước giờ bắt đầu? |
| LS03 |  | X | Nếu hai khách cùng đặt sản phẩm cuối gần như đồng thời, hệ thống sẽ xử lý thế nào để chỉ một đơn được thành công và đơn còn lại nhận thông báo hết hàng? |

2. Nhiệm vụ 2: Product Backlog đã ước lượng

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 2 | Phiếu 5 SP có thể do hiểu phạm vi trạng thái và xử lý thời gian bắt đầu rộng hơn. Sau khi làm rõ chỉ cần trạng thái “Sắp diễn ra”, LS01 đơn giản hơn LS02 (Reference Story 3 SP), nên chốt 2 SP. |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | Phiếu 5 SP xem luồng tạo đơn và kiểm tra tồn kho là phạm vi có thể kiểm soát; phiếu 8 SP tính đến rủi ro đặt đồng thời và quy tắc giảm/hoàn tồn. Vì có nhiều luồng và rủi ro nhất quán tồn kho, LS03 lớn hơn LS02 (3 SP), chốt 8 SP. |

3. Nhiệm vụ 3: Phát hiện cách hiểu sai

Story Point đo lường tương đối khối lượng công việc, độ phức tạp, mức độ bất định và rủi ro của User Story, chứ không phải số giờ cố định. Nhóm dùng Velocity (số Story Point hoàn thành trung bình trong các Sprint trước) để dự báo lượng công việc phù hợp cho Sprint tiếp theo, không quy đổi SP sang giờ theo một công thức cố định.